|  | Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlése |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉS |  | 9. |

| Előterjesztő: | Pajna Zoltán, a Közgyűlés elnöke |
| --- | --- |
| Tárgy: | Tájékoztató Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Integrált Területi Programjának végrehajtásáról, a TOP vármegyei végrehajtását érintő esetleges problémákról |
| Készítette: | Czapp Zsuzsa |
| Véleményező bizottság: | Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság |

Tisztelt Közgyűlés!

A területfejlesztésről szóló 2023. évi CII. törvény 10. § (2) bekezdés a) pontja szerint a vármegyei önkormányzat nyomon követi és értékeli a vármegyei területfejlesztési koncepció és a vármegyei területfejlesztési programok végrehajtását, a 10. § (2) bekezdés c) pontja szerint közreműködik a területi szempontú operatív programok irányításában, megvalósításuk végrehajtásában.

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 19. § f) pontja alapján a területi szereplő végrehajtja az ITP-t, amelynek keretében a kedvezményezettektől és az Irányító Hatóságtól a támogatott projektekről adatszolgáltatást kérhet, részt vehet a projektfejlesztésben és a kedvezményezett kérelmére a projektmenedzsment tevékenységek ellátásában.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) vármegyei szintű végrehajtásáról, a vármegyei eredményekről a közgyűlés legutóbb a 2025. áprilisi ülésén kapott tájékoztatást, mely a 47/2025. (IV. 25.) határozattal elfogadásra került.

- A TOP vármegyei végrehajtásával kapcsolatos általános tapasztalatok

Az Irányító Hatóság lehetőséget biztosított arra, hogy a folyamatban lévő TOP projektek kapcsán 2024. év végéig lehessen benyújtani a záró kifizetési kérelmeket, illetve záró beszámolókat. A Közreműködő Szervezet a tavasz végéig lefolytatta a záró helyszíni szemléket. Jelenleg még vannak zárás alatt álló pályázatok, de a projektek 98%-a már lezárásra került.

- Az ITP-ben vállalt vármegyei eredmény indikátorok teljesülése

A vármegyei ITP-ben a vármegyének a megítélt forrásokhoz mérten eredményindikátorokat kellett vállalnia, melynek időközi mérésére az Irányító Hatóság részéről 2018. év végén került sor. A vármegyei indikátorvállalások és a kifizetésre került támogatási összegek aktuális állása kapcsán 2025. november 10. napján kaptunk tájékoztatást, melyet az Irányító Hatóság az indikátorok esetében a 2025.07.21. napi, míg a kifizetési kérelmek kapcsán a 2025. október 1. napi EPTK adatok alapján készített.

- A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe

| Vármegye által teljesítendő indikátor 2023. év végére: | 87,66 ha |
| --- | --- |
| 2025. júl. 21 napra teljesített indikátor érték: | 251,84 ha |

A vármegye a 2023. évre vállalta 87,66 ha indikátor érték teljesítését; a szerződéses állomány szerinti vállalási érték 2023. évre 301,64 ha, mely érték csökkent az előző adatszolgáltatáshoz képest. A 2023. évi célérték 344 %-os túlteljesítéséről beszélhetünk. Jelenleg a 14 db ipari park kialakítására vonatkozó Támogatási Szerződésből 13 db zárt le. A fennmaradó 1 db pályázat lezárása a jelenlegi ismereteink alapján hosszú folyamat lesz.

- Felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza

| Vármegye által teljesítendő indikátor 2023. év végére: | 21,69 km |
| --- | --- |
| 2025. július 21. napra teljesített indikátor érték: | 35,91 km |

A vármegye által vállalt 2023. évi célérték, vagyis a 21,69 km teljesítése korábban már megtörtént. A 2025. júl. 21-i adatok alapján a megvalósult 35,91 km a 2023. évi célérték 165,56%-os túlteljesítését jelenti. Valamennyi projekt lezárt, így további teljesítés nem várható. Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.

- Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma

| Vármegye által teljesítendő indikátor 2023. év végére: | 793 db férőhely |
| --- | --- |
| 2025. júl. 21. napra teljesített indikátor érték: | 344 db férőhely |

A települések által 2025. márc. 31. napig teljesített indikátor értékek elmaradtak az előzetesen vállaltaktól, melynek legfőbb oka, hogy a TOP-1.4.1-15 számú felhívás esetében a fő cél új bölcsődei férőhelyek kialakítása, fejlesztése lett volna, azonban a megkötött Támogatási Szerződések jelentősebb része az óvodák felújítására, bővítésére fókuszált.

A Fejlesztett és az újonnan létrehozott 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító, fejlesztéssel érintett férőhelyek száma indikátor esetében a vármegye által teljesítendő 2023. évi célérték 793 db férőhely.

Ennek az indikátornak a teljesülését segítette elő a 2019. évben megjelentetett TOP-1.4.1-19 számú felhívás, mely kizárólag a bölcsődei férőhelyek fejlesztésére fókuszált.

A szerződéses állomány szerinti vállalási érték (344 férőhely) továbbra is elmarad a vármegye által vállalt célértéktől (793 férőhely), vagyis a vállalás teljes mértékű teljesítésére nem számíthattunk, továbbá valamennyi megvalósított projekt pénzügyi zárása is megtörtént, vagyis további teljesítés sem várható. Az előző adatszolgáltatáshoz képest eltérés nem történt az indikátor számok tekintetében.

- Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek

| Vármegye által teljesítendő indikátor 2023. év végére: | 81 472,65 m2 |
| --- | --- |
| 2025. júl. 21. napra teljesített indikátor érték: | 270 596,58 m2 |

A 2023. évi indikátor célértékhez viszonyítva a tényérték alapján megállapítható, hogy a 2023. évi célérték 332%-os túlteljesítésénél tartunk. A szerződéses állomány szerinti vállalási érték 244 372,68 m2. Tekintettel arra, hogy még van egy darab le nem zárt projekt, így várható, hogy a vármegyei teljesített indikátor érték tovább fog emelkedni.

- Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza

| Vármegye által teljesítendő indikátor 2023. év végére: | 41,32 km |
| --- | --- |
| 2025. júl. 21. napra teljesített indikátor érték: | 48,94 km |

A 2023. évi célértékhez viszonyítva jelenleg a megvalósítás 119 %-on áll; az előző beszámoló óta tovább nőtt a kialakított kerékpáforgalmi létesítmények hossza, akkor 44,98 km volt a teljesített indikátor érték. Vármegyei szinten a szerződéses állomány szerinti vállalási érték 49,3 km, a vármegyében valamennyi kerékpárforgalmi létesítményre vonatkozó támogatási szerződés lezárult, így további indikátor növekedésre nem kerülhet sor.

- Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése

| Vármegye által teljesítendő indikátor 2023. év végére: | 6 444,99 tonna CO2 egyenérték |
| --- | --- |
| 2025. júl. 21. napra teljesített indikátor érték: | 4 529,86 tonna CO2 egyenérték |

Az Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése című indikátor esetében a 2023. évi célérték megvalósításában 70,28%-on állunk. Az előző beszámolóhoz képest a CO2 egyenérték megtakarításban változás nem következett be. Minden projekt lezárásra került, így a teljesített indikátor érték további emelkedése nem várható.

- Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma

| Vármegye által teljesítendő indikátor 2023. év végére: | 54 db |
| --- | --- |
| 2025. júl. 21. napra teljesített indikátor érték: | 44 db |

A vármegyében a vállalt indikátorok közül a 2023. évi célértéket nézve továbbra is 81,48%-on állunk. A szerződéses állomány szerinti vármegyei vállalási érték 88 db, de a teljesült 44 db érték már nem fog növekedni. Ugyanis, ahogyan azt az előző beszámolóban is jeleztük, az indikátor érték csökkenésének oka az egészségügyi alapellátást érintő változások, törvényi módosítás (pl.: egészségügyi ellátási körzetek módosítása, a védőnői szolgálat települési önkormányzatoktól való elvétele). Valamennyi vármegyei projekt lezárása megtörtént. A teljesített indikátor érték az előző beszámolóhoz képest nem változott.

- Helyreállított lakóegységek városi területeken

| Vármegye által teljesítendő indikátor 2023. év végére: | 76,65 lakóegység |
| --- | --- |
| 2025. júl. 21. napra teljesített indikátor érték: | 54 lakóegység |

A TOP-4.3.1-16 sz. felhívás megvalósítása függ a TOP-5.1.2-15 sz. felhívás megvalósításától. A TOP felhívásokon belül, a visszajelzések alapján ezen felhívások megvalósítása az egyik legtöbb energiát igényli (pl.: célcsoport elérése), így ezen felhívások megvalósítása halad a legnehezebben és időben is a leglassabban.

Az Irányító Hatóság által küldött 2025. júl. 21 napi EPTK adatok alapján a szerződéses állomány szerinti vállalási érték ennél az indikátornál 73 lakóegység. Az előző beszámolóhoz képest a teljesített indikátorok tekintetében jelentős változás történt, mert 46 db-ról 54 lakóegységre nőtt a teljesített indikátor mértéke. Ezáltal az indikátor teljesítés jelenleg 70 %-on áll.

Az adatszolgáltatási határidőig még 1 db projekt zárása van folyamatban, így várható az indikátor tényérték további növekedése.

- A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők száma

| Vármegye által teljesítendő indikátor 2023. év végére: | 2 284 fő |
| --- | --- |
| 2025. júl. 21. napra teljesített indikátor érték: | 4 417 fő |

Az Integrált Területi Program szerint az indikátorvállalás a vármegyei és a 4 db helyi paktum együttes vállalását jelenti. A 2020. évben elindult a helyi paktumokban is a célcsoport bevonása. A COVID-19 vírus 2020. évi megjelenése, illetve 2021. évi tetőzése ezen projektek megvalósításának a fontosságát tovább erősítette – a munkanélküliség nagyobb mértékű térnyerésének megakadályozásában ezek a felhívások is részt tudtak vállalni.

A vármegyei paktum a korábban tervezett 2022. 03. 31. nappal nem zárult le, hanem 600 millió Ft-os költség ráemelés történt, ami a vármegye által teljesítendő célértéket és teljesített indikátor értéket is módosította. A vármegyei paktum projekt zárása 2023. 10. 31. napra módosult.

A 2023. évi jelenlegi emelt célértéket 193,38%-ra teljesítettük. Az előző beszámolóhoz képest nem változott az indikátor célérték; valamennyi projekt lezárult.

- Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma

| Vármegye által teljesítendő indikátor 2023. év végére: | 7 798 fő |
| --- | --- |
| 2025. júl. 21. napra teljesített indikátor érték: | 159 719 fő (Közreműködő Szervezet által elfogadott) 135 859 fő a TOP-5.3.2-es projektek által elért célcsoport száma |

A teljesített indikátor értéke jellemzően nem a Helyreállított lakóegységek városi területeken c. indikátor teljesítéséből származik. Tekintettel a felhívás sajátosságára, vagyis arra, hogy a projekt keretében vállalt tevékenységeket (pl.: közösségfejlesztő programelem és szociális munka) a TOP-4.3.1 felhívás keretében támogatott infrastrukturális tevékenységek befejezését követő 6 hónapig kötelező folyamatosan biztosítani. Tavaly előtt a TOP-4.3.1. felhívásra vonatkozóan több esetben költségnövekmény igény került benyújtásra, melyek által az ESZA tevékenységek további biztosítása vált lehetségessé. Az előző beszámolóhoz képest nem változott a teljesített indikátor érték.

A megyei identitás erősítése c. felhívásra benyújtott pályázatok a teljesítendő indikátor értékhez a záró beszámoló elfogadása után 135 859 fővel járulnak hozzá (a záró beszámoló elfogadása alapján).

Összességében elmondható tehát, hogy a 2023. évi vármegyei célértéket többszörösen teljesítettük.

- 2025. évben megjelent felhívás

2025. II. és III.  negyedévében már nem jelent meg új TOP felhívás, így új pályázat sem került benyújtásra.

A TOP keretében benyújtott pályázatok darabszámát, az igényelt támogatási összeg mértékét, a hatályos Támogatási Szerződések darabszámát és összegét, az eddigi kifizetések összegét, valamint a zárás alatt álló és a lezárt, illetve fenntartásba helyezett projektek darabszámát az alábbi összefoglaló táblázat szemlélteti:

| TOP felhívás száma | Felhívás címe | Beérkezett pályázatok száma (db) | Igényelt támogatás összege (Ft) | Hatályos TSZ száma (db) | Hatályos Támogatási Szerződések összege (Ft) | Kifizetések összege (Ft) | Fenntartásba helyezett és lezárt projektek száma (db) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1-15 | Ipari parkok, iparterületek fejlesztése | 18 | 7 706 918 155 Ft | 14 | 5 669 788 856 Ft | 5 518 014 367 Ft | 13 |
| 1.1.2-16 | Inkubátorházak fejlesztése | 1 | 212 854 296 Ft | 1 | 242 847 950 Ft | 242 979 598 Ft | 1 |
| 1.1.3-15 | Helyi gazdaságfejlesztés | 17 | 1 279 705 284 Ft | 10 | 759 559 022 Ft | 753 106 208 Ft | 10 |
| 1.2.1-15 | Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés | 32 | 8 463 662 905 Ft | 12 | 3 886 698 251 Ft | 3 790 569 251 Ft | 11 |
| 1.3.1-15 | Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés | 8 | 9 484 600 000 Ft | 3 | 3 752 234 491 Ft | 3 752 234 488 Ft | 3 |
| 1.4.1-15 | A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével | 43 | 5 423 577 209 Ft | 33 | 4 319 052 902 Ft | 4 172 421 497 Ft | 33 |
| 1.4.1-19 | Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése | 31 | 5 018 033 309 Ft | 23 | 4 282 727 535 Ft | 4 205 517 194 Ft | 23 |
| 1.5.1-20 | A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése | 1 | 300 000 000 Ft | 1 | 300 000 000 Ft | 280 961 014 Ft | 0 |
| 2.1.1-16 | Barnamezős területek rehabilitációja | 5 | 520 830 430 Ft | 4 | 369 408 367 Ft | 366 058 795 Ft | 4 |
| 2.1.2-15 | Zöld város kialakítása | 18 | 7 836 954 991 Ft | 16 | 7 436 055 182 Ft | 7 278 541 937 Ft | 15 |
| 2.1.3-15 | Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések | 31 | 4 103 455 435 Ft | 18 | 2 351 208 748 Ft | 2 306 326 667 Ft | 17 |
| 2.1.3-16 | Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések | 40 | 7 039 353 849 Ft | 35 | 6 291 974 126 Ft | 5 786 714 544 Ft | 35 |
| 3.1.1-15 | Fenntartható települési közlekedésfejlesztés | 18 | 5 656 324 095 Ft | 16 | 5 075 414 267 Ft | 4 958 437 732 Ft | 16 |
| 3.2.1-15 | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | 56 | 7 072 989 207 Ft | 41 | 5 131 523 451 Ft | 5 063 780 029 Ft | 41 |
| 3.2.1-16 | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | 2 | 174 897 254 Ft | 1 | 124 890 000 Ft | 124 889 306 Ft | 1 |
| 3.2.2-15 | Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében | 14 | 4 020 623 619 Ft | 4 | 1 344 147 401 Ft | 1 331 573 104 Ft | 4 |
| 4.1.1-15 | Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése | 30 | 2 258 516 027 Ft | 18 | 1 596 764 556 Ft | 1 572 656 062 Ft | 18 |
| 4.2.1-15 | Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése | 35 | 1 925 912 372 Ft | 18 | 1 009 601 778 Ft | 1 010 345 931 Ft | 18 |
| 4.3.1-16 | Leromlott városi területek rehabilitációja | 20 | 4 947 209 334 Ft | 13 | 2 930 399 745 Ft | 2 967 958 433 Ft | 12 |
| 5.1.1-15 | Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések | 1 | 1 235 000 000 Ft | 1 | 2 234 798 936 Ft | 2 125 540 957 Ft | 1 |
| 5.1.2-16 | A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok | 4 | 2 882 000 000 Ft | 4 | 2 880 238 051 Ft | 2 607 311 474 Ft | 4 |
| 5.2.1-15 | A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok | 24 | 1 885 933 341 Ft | 15 | 1 145 820 148 Ft | 1 007 459 452 Ft | 15 |
| 5.3.2-17 | Megyei identitás erősítése | 2 | 1 019 000 000 Ft | 2 | 1 331 000 000 Ft | 1 310 802 733 Ft | 2 |
| Összesen: |  | 451 | 90 468 351 112 Ft | 303 | 64 466 153 763 Ft | 62 534 200 773 Ft | 297 |

- Költségnövekmények

A TOP felhívások kapcsán 2025. október 22. napig 130 db költségnövekmény igény érkezett az Irányító Hatósághoz. 107 db igény került elfogadásra a TOP források terhére összesen 4 244 981 549 Ft értékben.

A költségnövekmény igények prioritásonkénti megoszlását az alábbi táblázat foglalja össze:

| Prioritás száma: | Beérkezett igények száma (db): | Elfogadott igények száma (db): | TOP növekmény (Ft): | Igényelt összeg XIX. fejezet (Ft): |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - prioritás | 45 | 37 | 1 254 419 854 | 22 331 714 |
| - prioritás | 28 | 21 | 799 080 189 | 11 557 874 |
| - prioritás | 23 | 21 | 304 646 577 | 0 |
| - prioritás | 26 | 21 | 440 809 288 | 93 768 022 |
| - prioritás | 8 | 7 | 1 446 025 641 | 0 |
| Összesen: | 130 | 107 | 4 244 981 549 | 127 657 610 |

Kérem a közgyűlést a Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Integrált Területi Programjának végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlése a területfejlesztésről szóló 2023. évi CII. törvény 10. § (2) bekezdés a) és c) pontjai, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 19. § f) pontja alapján, figyelemmel a Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés c) pontjára

elfogadja a Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Integrált Területi Programjának végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Debrecen, 2025. december 5.

Pajna Zoltán

elnök

Az előterjesztés a törvényességi követelményeknek megfelel:

Dr. Dobi Csaba

jegyző